О подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов
муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о
муниципально-частном партнерстве в Добрянском муниципальном районе

29.07.2016

489

В целях реализации Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также обеспечения взаимодействия и координации деятельности при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Добрянском муниципальном районе, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить уполномоченным органом на осуществление полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" - Администрацию Добрянского муниципального района, в лице структурного подразделения - управление экономического развития администрации Добрянского муниципального района.

2. Утвердить Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Добрянском муниципальном районе, согласно приложению к настоящему постановлению.

3.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Глава муниципального района-

- глава администрации Добрянского

- муниципального района                                                                     К.В.Лызов

Приложение

УТВЕРЖДЕН
 	постановлением администрации

Добрянского муниципального района

от  29.07.2016 № 489

- ПОРЯДОК

- подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Добрянском муниципальном районе

- 1. Общие положения

1.1. Порядок подготовки проектов муниципально-частного партнерства, принятия решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинга реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве в Добрянском муниципальном районе (далее - Порядок) регулирует вопросы взаимодействия и координации деятельности функциональных (отраслевых) органов, структурных подразделений администрации Добрянского муниципального района и частных партнеров при подготовке проектов муниципально-частного партнерства, принятии решений о реализации проектов муниципально-частного партнерства, реализации и мониторинге реализации соглашений о муниципально-частном партнерстве.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

- публичный партнер – Добрянский муниципальный район, от имени которого выступает администрация Добрянского муниципального района.

- инициатор проекта:

а)  отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения администрации Добрянского муниципального района, осуществляющие управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП;

б) российское юридическое лицо, которое может быть частным  партнером, обеспечивающее разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с чч.3-4 ст.8  Федерального  закона от 13.07.2015                           № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- решение о реализации проекта МЧП – муниципальный правовой акт администрации Добрянского муниципального района.

Остальные понятия,  используются в значениях, указанных в Федеральном законе от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 224-ФЗ)

1.3. Методическое сопровождение деятельности, связанной с рассмотрением проектов муниципально-частного партнерства, подготовкой и реализацией соглашений о муниципально-частном партнерстве, осуществляет уполномоченный орган.

1.4. До направления инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП допускается проведение предварительных переговоров, связанных с разработкой проекта предложения о реализации проекта МЧП. Для этого инициатор проекта направляет в уполномоченный орган предложение о проведении предварительных переговоров в форме, установленной Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 864 «Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта» (далее – Порядок проведения переговоров).

Уполномоченный орган осуществляет организацию и проведение переговоров, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с Порядком проведения переговоров в срок не позднее 15 дней со дня поступления предложения о проведении предварительных переговоров.

- 2. Разработка и рассмотрение предложения

- о реализации проекта МЧП публичным партнером

2.1. В случае если инициатором проекта МЧП является отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района, он обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.12.2015 № 1386 «Об утверждении формы предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства, а также требований к сведениям, содержащимся в предложении о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства» (далее – постановление Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386).

2.2. Инициатор проекта  разрабатывает предложение о реализации проекта МЧП и направляет такое  предложение в уполномоченный орган.

2.3. Уполномоченный орган в течение 10 дней со дня получения предложения о реализации проекта МЧП осуществляет подготовку заключения, в котором отражает:

2.3.1 возможность реализации проекта МЧП инициатором проекта;

2.3.2 возможность осуществления полномочий публичного партнера.

2.4. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП уполномоченный орган вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний.  По итогам проведенных переговоров, в случае, если предложение о реализации проекта МЧП разработано с нарушением требований действующего законодательства РФ, законов Пермского края и муниципальных правовых актов Добрянского муниципального района, уполномоченный орган направляет рекомендации инициатору проекта  по доработке предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня проведения переговоров.  Инициатор проекта, при осуществлении намерения о реализации проекта МЧП, в срок не позднее 10 дней со дня получения рекомендаций представляет доработанное предложение о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган.  Срок, указанный в пункте 2.3., продляется на период предоставления дополнительных материалов и документов, проведения переговоров и доработки предложения о реализации проекта МЧП инициатором проекта.

2.5. В срок не позднее 5 дней со дня подготовки заключения,  указанного  в пункте 2.3. Порядка, уполномоченный орган направляет заключение, оригиналы  протоколов  предварительных переговоров  инициатору  проекта.

2.6. В течение 5 дней со дня получения заключения уполномоченного органа, администрацией Добрянского муниципального района принимается решение о направлении предложения о реализации проекта МЧП в уполномоченный орган Правительства Пермского края для рассмотрения, в целях оценки эффективности проекта МЧП и определения его сравнительного преимущества.

3. Разработка предложения о реализации проекта МЧП частным партнером и рассмотрение предложения о реализации проекта МЧП

3.1. В случае если инициатором проекта МЧП выступает лицо, которое может являться частным партнером, оно обеспечивает разработку предложения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 8 Федерального закона № 224-ФЗ, и направляет его на рассмотрение в уполномоченный орган.

3.2. Предложение о реализации проекта МЧП подается в форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1386.

3.3. Уполномоченный орган рассматривает поступившее от инициатора проекта предложение о реализации проекта МЧП в срок не позднее 5 дней со дня получения и осуществляет подготовку заключения, в котором отражается:

3.3.1 возможность осуществления полномочий  публичного  партнера;

3.3.2 направление  предложения  о  реализации  проекта МЧП  в отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП или в муниципальные образования Добрянского муниципального района, осуществляющему полномочия по решению вопросов местного значения, связанных с реализацией проекта МЧП.

3.4. По результатам рассмотрения направленного инициатором проекта предложения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 70 дней со дня поступления такого предложения отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района принимает одно из следующих решений:

3.4.1 о направлении предложения о реализации проекта  МЧП  на рассмотрение в уполномоченный орган Правительства Пермского края в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

3.4.2 о невозможности реализации проекта МЧП по основаниям, предусмотренным ч.7 ст.8 Федерального закона № 224-ФЗ.

3.5. При рассмотрении предложения о реализации проекта МЧП отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  до принятия решения, в соответствии с пунктом 3.4. Порядка, вправе запросить у инициатора проекта дополнительные материалы и документы, провести переговоры с участием инициатора проекта, в том числе в форме совместных совещаний, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.12.2015 № 1388 «Об утверждении правил рассмотрения публичным партнером предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства или проекта муниципально-частного партнерства».

3.6. Процедура проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта МЧП, в соответствии с пунктом 3.5. Порядка, осуществляется в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.11.2015 № 863 «Об утверждении порядка проведения переговоров, связанных с рассмотрением предложения о реализации проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».

3.7. В срок не позднее 10 дней со дня принятия одного из решений, указанных в пункте 3.4. Порядка, отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  направляет  данное  решение,  оригиналы  протоколов  предварительных переговоров и (или) переговоров инициатору проекта, в уполномоченный орган,  а также размещает указанные документы и предложение  о реализации проекта МЧП на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района.

3.8. В случае если публичным партнером принято решение, указанное в подпункте 3.4.1. Порядка, публичный партнер в срок,  не превышающий 10 дней со дня утверждения такого решения, направляет предложение о реализации проекта МЧП, а также копии протоколов предварительных переговоров (в случае проведения таких переговоров) на рассмотрение в уполномоченный орган Правительства Пермского края.

- 4. Порядок принятия решения о реализации проекта МЧП

- 4.1. Отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района, осуществляющий управление в сфере, в которой планируется реализация проекта МЧП разрабатывает проект решения о реализации проекта МЧП в соответствии с требованиями, предусмотренными ч.3 ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ и направляет Главе муниципального района-главе администрации Добрянского муниципального района для утверждения.

- 4.2. В случае если для реализации проекта МЧП требуется выделение средств из бюджета Добрянского муниципального района, либо бюджетные инвестиции осуществляются в форме капитальных вложений, проект МЧП направляется в Земское собрание Добрянского муниципального района для рассмотрения и принятия решением Земского собрания расходного обязательства с определением источников финансирования, в соответствии с постановлением администрации Добрянского муниципального района от 06.02.2015 № 189 «Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Добрянского муниципального района».

- 4.3. Решение о реализации проекта МЧП в форме постановления администрации Добрянского муниципального района принимается в срок не позднее 60 дней со дня принятия положительного заключения уполномоченным органом Правительства Пермского края об эффективности проекта МЧП и его сравнительном преимуществе.

- 4.4. На основании решения о реализации проекта МЧП публичный партнер, в срок, не превышающий 180 дней со дня принятия данного решения. обеспечивает организацию и проведение конкурса на право заключения соглашения о МЧП, за исключением случаев, предусмотренных чч.8-10 ст.10 Федерального закона № 224-ФЗ.

- 5. Конкурс на право заключения соглашения

- о реализации проекта МЧП

- 5.1. Правовым актом администрации Добрянского муниципального района   определяется  порядок  размещения  сообщения о проведении конкурса на право заключения соглашения (далее-Конкурс), форму подачи заявок на участие в конкурсе, содержание конкурсной документации, порядок предварительного отбора участников конкурса, оценки конкурсного предложения и размещения результатов конкурса в соответствии с требованиями Федерального  закона № 224-ФЗ.

- 5.2. Отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  согласовывает содержание конкурсной документации с уполномоченным органом.

- 5.3. По результатам проведенного конкурса или при наличии в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ оснований для заключения соглашения без проведенного конкурса отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  направляет инициатору проекта протокол о результатах проведения конкурса и проект соглашения о реализации проекта МЧП в срок не позднее 10 дней со дня проведения конкурса.

- 6. Порядок заключения соглашения о реализации проекта МЧП

- 6.1. Отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  разрабатывает проект соглашения, который должен включать в себя все существенные условия, предусмотренные ст.12 Федерального закона № 224-ФЗ, а также условия соглашения, определенные решением о реализации проекта МЧП, конкурсной документацией и представленным победителем конкурса конкурсным предложением.

- 6.2. Соглашение о МЧП заключается в письменной форме с победителем конкурса или иным лицом, имеющим право на заключение такого соглашения.

- 6.3. Публичный партнер направляет в электронном виде подписанное соглашение уполномоченному органу для включения его в реестр заключенных соглашений о МЧП в срок не позднее 10 дней со дня подписания.

- 7. Порядок осуществления контроля за исполнением соглашения о реализации проекта МЧП

7.1. Отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  осуществляет контроль за исполнение соглашения о реализации проекта МЧП в соответствии с правилами, установленными постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 № 1490 «Об осуществлении публичным партнером контроля за исполнением соглашения о государственно-частном партнерстве и соглашения о муниципально-частном партнерстве».

7.2. Отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района по результатам проведенных контрольных мероприятий по исполнению соглашения о реализации проекта МЧП представляет в уполномоченный орган, в срок не позднее 15 числа месяца, следующим за отчетным периодом, заверенные копии актов о результатах контроля за исполнением соглашения, справок, объяснений и других документов, имеющих отношение к проводимым контрольным мероприятиям, в том числе подтверждающие факты нарушений в случае их выявления.

8. Порядок мониторинга реализации соглашений о МЧП

8.1. Отраслевой  (функциональный) орган, структурное подразделение администрации Добрянского муниципального района  в течение 10 рабочих дней после принятия решения о реализации проекта МЧП, в целях обеспечения проведения мониторинга, размещает в электронном виде, посредством государственной автоматизированной информационной системы "Управление", сведения в соответствии с частью 7 Приказа Министерства экономического развития РФ от 27.11.2015 № 888 «Об утверждении порядка мониторинга реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном партнерстве» (далее – Приказ от 27.11.2015 № 888).

8.2.Уполномоченный орган ежегодно формирует результаты мониторинга реализации соглашения о МЧП по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным годом, в соответствии с Приказом от 27.11.2015 № 888. Под отчетным годом понимается год, за который публичными партнерами предоставлялись сведения.

8.3. Результаты мониторинга о реализации соглашения о МЧП подлежат размещению на официальном сайте администрации Добрянского муниципального района.

8.4. Сведения, предоставленные отраслевыми  (функциональными) органами, структурными подразделениями администрации Добрянского муниципального района, хранятся в архивах и базах данных государственной автоматизированной информационной системы «Управление» в течение срока действия соглашения о реализации проекта МЧП и не менее 15 лет с момента окончания срока их действия.